BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Cần Thơ, ngày tháng năm 2017*

**BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN**

**THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT ĐỢT 1**

Đề tài: **WEBSITE ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN THEO HƯỚNG METADATA**

( Mã số đề tài: **TSV2017-15**)

Căn cứ Hợp đồng khoa học và công nghệ số: 15TSV/HĐ-QLKH 2017 ngày 01 tháng 06 năm 2017 được ký giữa Trường Đại học Cần thơ và ông (bà) Trần Hoàng Thảo Nguyên

Hôm nay, tại Trường Đại học Cần thơ, chúng tôi gồm

**1. Bên A: Trường Đại học Cần Thơ**

Ông: , Hiệu trưởng

Ông: , Trưởng Phòng Quản lý Khoa học

Ông**: Nguyễn Văn Duyệt**, Kế toán Trưởng

**2. Bên B: Ông (Bà) Trần Hoàng Thảo Nguyên, Chủ nhiệm đề tài**

Cùng thống nhất lập bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

**I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN, DỰ KIẾN KHỐI LƯỢNG CHO ĐỢT TẠM ỨNG TIẾP THEO**

**ĐVT: đồng**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung, công việc thực hiện** | **Sản phẩm** | **Khối lượng quy đổi thành tiền** | | | |
| **Tổng KL theo dự toán** | **KL đã thực hiện lũy kết đến kỳ trước** | **KL thực hiện kỳ này** | **KL sẽ thực hiện kỳ sau** |
| 1 | Tìm hiểu quy trình đánh giá điểm rèn luyện | File về quy trình chấm điểm rèn luyện | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 2 | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin có gắn kết được với hệ thống quản lí hiện có của trường | -Kết quả phân tích thiết kế hệ thống thông tin có gắn kết được với hệ thống quản lí hiện có của trường  -Kết quả nghiên cứu mô hình dữ liệu ERD, MLD… | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| 3 | Lập trình và kiểm thử các chức năng | Ứng dụng web với chức năng chấm điểm rèn luyện theo hướng metadata | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 |
| 4 | Đánh giá tổng quan và hoàn thiện sản phẩm | Ứng dụng web với chức năng chấm điểm rèn luyện theo hướng metadata | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 | 0 |
| 5 | Mua văn phòng phẩm (giấy) |  | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 |
| 6 | In ấn tài liệu |  | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 12 | Chi phí nghiệm thu |  | 2.725.000 | 0 | 2.725.000 | 0 |
| 13 | Chi phí quản lí chung |  | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| **Cộng** | | | **11.300.000** | **0** | **11.300.000** | **0** |

**II. NỘI DUNG QUYẾT TOÁN**

Bên B đề nghị quyết toán kinh phí thực hiện của đề tài như sau:

1. Tổng kinh phí theo hợp đồng: 11.300.000 đồng

2. Tổng kinh phí đã tạm ứng: 0 đồng

3. Tổng kinh phí đã quyết toán đến đợt trước: 0 đồng

4. Tổng kinh phí còn lại chưa quyết toán đến đợt này: 11.300.000 đồng

5. Kinh phí đề nghị quyết toán được chấp thuận kỳ này: đồng

(Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………….. )

Trong đó: - Kinh phí hoàn tạm ứng: 0 đồng

- Kinh phí tiếp tục đề nghị thanh toán: 11.300.000 đồng

6. Kinh phí tạm ứng còn chưa quyết toán (4-5): 0 đồng

7. Kinh phí đề nghị sẽ tạm ứng đợt tiếp theo: 0 đồng

(Số tiền viết bằng chữ: Không đồng).

Biên bản này được lập thành 04 bản, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 01 bản.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổ chức chủ trì nhiệm vụ** | **Kế toán trưởng** | **Phòng QLKH** | **Chủ nhiệm đề tài** |

**Trần Hoàng Thảo Nguyên**

**XÁC NHẬN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KINH PHÍ**

* Tổ chức chủ trì nhiệm vụ đã thực hiện đúng theo các nội dung tại hợp đồng số 15TSV/HĐ-QLKH 2017 ngày 01/06/2017.
* Đơn vị quản lý kinh phí có trách nhiệm kiểm soát chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi của tổ chức chủ trì nhiệm vụ.
* Trường Đại học cần Thơ đề nghị Kho bạc nhà nước Cần Thơ chấp nhận thanh toán số tiền **11.300.000** đồng (bằng chữ: **mười một triệu ba trăm nghìn đồng**) và chuyển tạm ứng tiếp lần thứ 02 với số tiền là: 0 đồng (bằng chữ: không đồng)./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phòng QLKH** | **Kế toán trưởng** | **Thủ trưởng đơn vị** |